| 巴中科技创新云平台（科创通）项目概算总表（软件费用） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务 名称 | 服务子项 | 内容描述 |  | 投资概算（万元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 单价 | 开发工作量（人·月） | 合计 |
| 1 | UI设计 | UI界面设计 | 1.确认目标用户，采集用户习惯的交互方式，交互上做好提示与引导信息。 |  | 1.2 | 0.8 | 0.96 |
|  |  |  | 2.设计UI界面，保障UI方案的一致性、可用性、可控性，并偏向于巴中特色的设计风格。 |  | 1.2 | 1.2 | 1.44 |
|  |  |  | 3.UI界面出稿，并根据巴中的需求进行迭代优化。 |  | 1.2 | 2 | 2.4 |
| 2 | 门户 管理 | 建立信息门户 | 1.建立统一的用户管理、权限控制平台。 |  | 1.2 | 0.8 | 0.96 |
|  |  |  | 2.平台展示巴中双创资讯信息、双创活动信息、双创政策信息、巴中农业专家信息、创业导师信息、科技金融信息、双创载体信息、双创项目信息、巴中特色农产品服务信息、电商服务信息、交易数据信息，以及科技成果信息等内容。 |  | 1.2 | 1.2 | 1.44 |
|  |  |  | 3.提供企业服务办理的入口，为巴中市各类主体、社会公众提供双创资源的查询、供需匹配、业务办理等服务，并为企业用户、机构用户、区县科技局、创业导师、农业专家以及投融资机构提供功能入口。 |  | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
|  |  | 站内全文检索 | 实现站内门户信息全搜索。 |  | 1.2 | 0.8 | 0.96 |
|  |  | 决策支持系统 | 1.对巴中科技资源数据进行在线查询和分析。 |  | 1.2 | 0.6 | 0.72 |
|  |  |  | 2.建设统计分析模块，对特定巴中科技资源显示当前状况与分析结果。 |  | 1.2 | 0.8 | 0.96 |
|  |  | 服务导航 | 根据巴中市已有的重要门户网站，为非重复业务门户网站定制快速链接。 |  | 1.2 | 0.5 | 0.6 |
| 序号 | 服务 名称 | 服务子项 | 内容描述 |  | 投资概算（万元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 单价 | 开发工作量（人·月） | 合计 |
| 3 | 企业 管理 | 搭建企业成长体系 | 建设企业管理系统库，导入、收集各类巴中企业库数据。 |  | 1.2 | 0.8 | 0.96 |
|  |  | 制定评价标准体系 | 利用科创通已有企业模型对巴中市科技企业进行企业画像绘制。 |  | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
|  |  | 建设科技型企业数据更新机制 | 建设主动更新机制和被动更新机制，记录巴中市科技企业技术水平、研发团队、研发成果、企业规模等发展情况。 |  | 1.2 | 0.9 | 1.08 |
| 4 | 机构 管理 | 机构注册 | 有目标意向的巴中科技企业通过平台网站，在线完成注册机构注册。 |  | 1.2 | 0.5 | 0.6 |
|  |  | 服务机构申请 | 登录平台后，企业用户填写服务机构信息、服务内容以及上传相关资质材料，并提交管理员审核，如不通过则退回修改。 |  | 1.2 | 1.1 | 1.32 |
|  |  | 发布产品 | 管理员通过机构申请后，机构可以上传服务产品，服务产品通过管理员审核后方可在网站显示。同时其满足条件的产品，可以进入巴中创新券的支持范围，享受创新券抵扣。 |  | 1.2 | 1.1 | 1.32 |
|  |  | 提供服务 | 企业用户在登录状态下，可以申请机构已发布的服务产品。 |  | 1.2 | 0.8 | 0.96 |
|  |  | 服务评价 | 机构与企业之间完成服务后，企业和机构相互之间进行评价并展示。 |  | 1.2 | 0.6 | 0.72 |
| 5 | 政策 管理 | 政策搜索 | 可实现巴中政策信息关联搜索，按照分类检索条件进行筛选，筛选项逐步扩展。 |  | 1.2 | 0.5 | 0.6 |
|  |  | 政策列表 | 按行显示每一个政策的名称、类别、简介等信息，点击详细介绍进入单个政策的内容展示页面。 |  | 1.2 | 0.7 | 0.84 |
|  |  | 政策浏览 | 单个政策的内容包含了政策出处、适用对象、政策攻略、政策有效时间等内容，后期随时可扩展。 |  | 1.2 | 0.7 | 0.84 |
|  |  | 相关政策推送 | 显示与当前浏览的政策相关的其他政策产品；显示与当前浏览的政策相关的金融产品；显示与当前浏览的政策相关的培训产品；显示与当前浏览的政策类别中浏览量最多的其他政策产品。 |  | 1.2 | 0.9 | 1.08 |
|  |  | 产品咨询 | 对单个政策产品或某类政策产品的在线留言咨询和答复。 |  | 1.2 | 0.7 | 0.84 |
|  |  | 政策资讯 | 显示一些相关的政策、通知、公告、消息等信息。 |  | 1.2 | 0.5 | 0.6 |
| 序号 | 服务 名称 | 服务子项 | 内容描述 |  | 投资概算（万元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 单价 | 开发工作量（人·月） | 合计 |
| 6 | 产品管理 | 金融产品 | 产品搜索 | 按照分类检索条件进行筛选，后期随时可扩展。 | 1.2 | 0.3 | 0.36 |
|  |  |  |  | 可实现关联搜索。 | 1.2 | 0.3 | 0.36 |
|  |  |  | 产品列表 | 按行显示每一个金融产品的名称、类别、来源、简介等信息，点击详细介绍进入单个产品的内容展示页面。 | 1.2 | 0.5 | 0.6 |
|  |  |  | 产品浏览 | 单个金融产品的内容包含了来源、适用对象（大、中、小、微型企业）、产品种类（上市融资、债券融资、股权融资等）、申请要求、申请程序、产品有效时间等内容，后期随时可扩展。 | 1.2 | 0.7 | 0.84 |
|  |  |  | 相关产品推送 | 显示与当前浏览的金融产品相关的其他政策产品。 | 1.2 | 0.3 | 0.36 |
|  |  |  |  | 显示与当前浏览的金融产品相关的其他金融产品。 | 1.2 | 0.3 | 0.36 |
|  |  |  |  | 显示与当前浏览的金融产品相关的培训产品。 | 1.2 | 0.3 | 0.36 |
|  |  |  |  | 显示与当前浏览的金融产品同类别，且浏览量或申请量最多的其他金融产品。 | 1.2 | 0.3 | 0.36 |
|  |  |  | 产品咨询 | 对单个金融产品或某类金融产品的在线留言咨询和答复。 | 1.2 | 0.5 | 0.6 |
|  |  |  | 产品评价 | 查看已成功申请该产品的企业对其的评价。 | 1.2 | 0.6 | 0.72 |
|  |  |  | 产品申请 | 通过查看、咨询、对比自身情况，企业自行决定是否线上申请该金融产品，并视情况是否补填企业的详细信息。 | 1.2 | 1.1 | 1.32 |
|  |  |  | 金融资讯 | 显示巴中市金融相关的政策、通知、公告、消息等信息。 | 1.2 | 0.5 | 0.6 |
| 序号 | 服务 名称 | 服务子项 | 内容描述 |  | 投资概算（万元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 单价 | 开发工作量（人·月） | 合计 |
| 6 | 产品管理 | 培训产品 | 产品搜索 | 按照分类检索条件进行筛选，目前的条件有培训内容（税收、融资、政策等）、培训区域、针对企业等，后期这些筛选项随时可扩展。 | 1.2 | 0.3 | 0.36 |
|  |  |  |  | 可实现关联搜索。 | 1.2 | 0.3 | 0.36 |
|  |  |  | 产品列表 | 按行显示每种培训产品的名称、针对对象、内容、培训讲师姓名、简介等信息，点击详细介绍进入单个产品的内容展示页面。 | 1.2 | 0.5 | 0.6 |
|  |  |  | 产品浏览 | 显示单个产品的详细信息，包含培训时间、地点、内容大纲、培训讲师简介、针对受众群体等信息。 | 1.2 | 0.5 | 0.6 |
|  |  |  | 产品评价 | 查看已成功申请该产品的企业对其的评价。 | 1.2 | 0.6 | 0.72 |
|  |  |  | 培训报名 | 对感兴趣的培训产品进行线上申请，并视情况是否进行企业快速注册。 | 1.2 | 0.9 | 1.08 |
|  |  |  | 培训日历 | 以日历的方式，显示每个培训产品的报名和培训日期。 | 1.2 | 0.7 | 0.84 |
|  |  |  | 视频查看 | 在线观看往期的视频培训课程。 | 1.2 | 0.4 | 0.48 |
|  |  | 农业产品 | 产品搜索 | 按照分类检索条件进行筛选，比如粮食作物，水果等，后期这些筛选项随时可扩展。 | 1.2 | 0.3 | 0.36 |
|  |  |  |  | 可实现关联搜索。 | 1.2 | 0.3 | 0.36 |
|  |  |  | 产品列表 | 按行显示巴中目前每种农业产品的名称、产品特色、销售时间、销售地址、销售联系方式等信息，点击详细介绍进入单个产品的内容展示页面。 | 1.2 | 0.5 | 0.6 |
|  |  |  | 产品浏览 | 显示单个农产品的详细信息，包含每种农业产品的名称、详细介绍、产品特色、销售时间、销售地址、销售联系方式等信息。 | 1.2 | 0.5 | 0.6 |
|  |  |  | 产品评价 | 查看已成功购买该产品的企业或者用户对其的评价。 | 1.2 | 0.6 | 0.72 |
|  |  |  | 购买交流 | 对感兴趣的农业产品进行线上申请，并视情况是否进行用户快速注册。 | 1.2 | 0.8 | 0.96 |
|  |  |  | 视频查看 | 在线观看该农产品的介绍视频。 | 1.2 | 0.4 | 0.48 |
| 序号 | 服务 名称 | 服务子项 | 内容描述 |  | 投资概算（万元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 单价 | 开发工作量（人·月） | 合计 |
| 7 | 载体管理 | 载体申请 | 企业在线完成注册后，提出载体申请请求，请求表中需填写有关信息。 |  | 1.2 | 0.5 | 0.6 |
|  |  | 备案认定 | 系统审核员查看载体提交的孵化载体信息，审核载体基本情况提出审核意见。若符合通过准则，则通过，若不通过审核，则退回修改。 |  | 1.2 | 1.1 | 1.32 |
|  |  | 基本信息管理 | 包括载体基本信息。 |  | 1.2 | 0.3 | 0.36 |
|  |  |  | 载体活动资讯信息。 |  | 1.2 | 0.3 | 0.36 |
|  |  |  | 载体招商信息管理。 |  | 1.2 | 0.3 | 0.36 |
|  |  | 载体日常管理 | 对入驻企业的申请管理、合同管理、租金管理、物业费管理、空位管理、安全管理。 |  | 1.2 | 1.1 | 1.32 |
|  |  |  | 入驻企业季报年报管理。 |  | 1.2 | 0.9 | 1.08 |
|  |  |  | 入驻企业需求管理。 |  | 1.2 | 0.7 | 0.84 |
|  |  |  | 入驻企业绩效考核管理。 |  | 1.2 | 0.7 | 0.84 |
|  |  | 载体优惠政策 | 载体登录平台，完成载体年报的填写，并提交平台审核，如果不通过的，则退回载体修改。 |  | 1.2 | 0.8 | 0.96 |
| 序号 | 服务 名称 | 服务子项 | 内容描述 |  | 投资概算（万元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 单价 | 开发工作量（人·月） | 合计 |
| 8 | 科技 金融 管理 | 巴中市市级创新卷管理 | 服务机构认证 | 企业注册后，提出成为服务机构的申请，由产品管理员或者平台管理员对其进行审核认定。 | 1.2 | 0.7 | 0.84 |
|  |  |  | 发布巴中创新券服务 | 发布创新券服务产品，平台管理员审核服务产品，通过之后可提供给企业申请服务。 | 1.2 | 1.1 | 1.32 |
|  |  |  | 申领巴中创新券 | 网上填写科技创新券申请表。填报过程中支持暂存及边填写边检查，全部检查通过后方可提交。提交后可下载带水印及条形码的申请表PDF并签字。 | 1.2 | 0.8 | 0.96 |
|  |  |  | 巴中创新券服务 | 服务机构接受并查看所提交的科技创新券申请表，如审核不通过则直接退回修改，过程中需要提供服务合同以及服务发票，两项内容都需要经过平台管理员审核。 | 1.2 | 0.9 | 1.08 |
|  |  | 巴中市市级创新卷管理 | 申领兑现流程 | 平台管理员通过的创新券申请，由服务机构线下提交纸质材料，并由平台管理员线上通过并进行兑换。 | 1.2 | 0.7 | 0.84 |
|  |  |  | 综合评价 | 兑换成功后，企业可对这次科技创新券兑换的服务进行评价，如有不满意可填写反馈。填写评价意见后，检查填写通过后点击提交。 | 1.2 | 0.8 | 0.96 |
|  |  | 债权融资管理 | 债权融资申请 | 企业在线申请债权融资。 | 1.2 | 0.8 | 0.96 |
|  |  |  | 债权融资审核 | 巴中相关部门对企业提交的债权融资的资料审阅，并对符合条件的进行通过并备案。 | 1.2 | 0.8 | 0.96 |
|  |  |  | 债权融资受理 | 对审核通过的债权融资条目办理业务，并确认受理，出具担保证明。 | 1.2 | 0.8 | 0.96 |
| 序号 | 服务 名称 | 服务子项 | 内容描述 |  | 投资概算（万元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 单价 | 开发工作量（人·月） | 合计 |
| 8 | 科技 金融 管理 | 债权融资管理 | 债权融资审批 | 对受理的债权融资条目查阅，审核，放款。 | 1.2 | 0.7 | 0.84 |
|  |  |  | 债权融资还款 | 企业在规定时间内，完成贷款还款协议。 | 1.2 | 0.7 | 0.84 |
|  |  |  | 债权融资评价 | 债权融资所有环节完毕后，参与该条目的各方进行相互打分评价环节 。 | 1.2 | 0.8 | 0.96 |
|  |  |  | 流程设置 | 设置整个债权融资的运行流程。 | 1.2 | 0.7 | 0.84 |
|  |  | 股权融资管理 | 股权融资申请 | 企业在线申请股权融资。 | 1.2 | 0.8 | 0.96 |
|  |  |  | 股权融资审核 | 包括对企业提交的股权融资的资料审阅，并对符合条件的进行通过并备案。 | 1.2 | 0.8 | 0.96 |
|  |  |  | 股权融资评审 | 对审核通过的股权融资条目办理业务进行评审操作。 | 1.2 | 1.1 | 1.32 |
|  |  |  | 签署协议 | 上级部门审阅资料，并监督完成协议签署、放款。 | 1.2 | 0.7 | 0.84 |
|  |  |  | 企业约谈 | 企业登录平台后，对基金提出约谈请求，基金收到约谈要求后，进行线下联系。 | 1.2 | 0.7 | 0.84 |
|  |  |  | 一键BP | 企业登录平台后，上传需求和项目信息，基金收到信息后进行线下联系。 | 1.2 | 0.8 | 0.96 |
|  |  |  | 流程设置 | 设置整个股权融资的运行流程 | 1.2 | 0.7 | 0.84 |
| 序号 | 服务 名称 | 服务子项 | 内容描述 |  | 投资概算（万元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 单价 | 开发工作量（人·月） | 合计 |
| 9 | 活动管理 | 建立线下梯度活动的管理系统 | 建立从“创享会－分享会－主题活动－训练营”的“体一面一线一点”梯度体系，激活巴中市科技活动活力。 |  | 1.2 | 1.1 | 1.32 |
|  |  | 发布活动 | 管理员登录活动管理系统，发布新的线下培训或活动。 |  | 1.2 | 0.7 | 0.84 |
|  |  | 修改活动 | 管理员可对已经发布的活动进行内容进行修改。 |  | 1.2 | 0.7 | 0.84 |
|  |  | 参加活动 | 用户活动参与页面显示当前可参与的活动或培训，通过扫描二维码方式进行报名。 |  | 1.2 | 0.7 | 0.84 |
|  |  | 汇总活动 | 活动结束后管理员汇总活动完成情况，录入到系统存档。 |  | 1.2 | 0.8 | 0.96 |
| 10 | 项目征集管理 | 填写征集表 | 创业者填写项目征集表，内容包含项目多项基础信息。 |  | 1.2 | 0.8 | 0.96 |
|  |  | 上传BP | 创业者可一键上传商业计划书。 |  | 1.2 | 0.6 | 0.72 |
|  |  | 项目审核 | 项目征集的多次审核，管理员可以对项目的基本信息和详细信息进行两次审核，审核不通过的数据将退回用户进行修改并再次提交。 |  | 1.2 | 0.9 | 1.08 |
|  |  | 项目展示 | 经过审核通过的项目需求，将在平台上对用户进行展示。 |  | 1.2 | 0.7 | 0.84 |
|  |  | 商业计划书展示 | 经过审核通过的项目商业计划书，将在平台上对用户进行展示。 |  | 1.2 | 0.7 | 0.84 |
|  |  | 征集管理 | 项目征集数据的提交和数据管理。 |  | 1.2 | 0.8 | 0.96 |
| 序号 | 服务 名称 | 服务子项 | 内容描述 |  | 投资概算（万元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 单价 | 开发工作量（人·月） | 合计 |
| 11 | 双创导师及农业专家管理 | 创业导师征集管理 | 巴中创业导师基本信息 | 自然人，区市县科技局、运营单位填写导师信息，管理员进行导师信息资料审核。 | 1.2 | 0.8 | 0.96 |
|  |  |  | 导师行动 | 导师用户发布导师行动信息，供浏览者查看。 | 1.2 | 0.5 | 0.6 |
|  |  |  | 导师服务 | 平台展示通过审核的创新创业服务、有需要的企业可进行选择使用。 | 1.2 | 0.5 | 0.6 |
|  |  |  | 创业课程 | 提供创新创业课程、可使用文字、图片、视频、线下等方式发布创业课程。 | 1.2 | 0.5 | 0.6 |
|  |  |  | 服务评价 | 企业使用创新创业服务后，可对服务进行评价。 | 1.2 | 0.6 | 0.72 |
|  |  | 农业专家管理 | 建立巴中市农业专家库 | 将已存在的巴中农业专家资源导入专家库。 | 1.2 | 0.5 | 0.6 |
|  |  |  | 专家基本信息管理 | 自然人，区市县科技局、运营单位填写专家信息，管理员进行导师信息资料审核。 | 1.2 | 0.8 | 0.96 |
|  |  |  | 农业咨询 | 为用户提供农业咨询对接服务。 | 1.2 | 0.9 | 1.08 |
|  |  |  | 服务评价 | 企业使用农业咨询服务后，可对服务进行评价。 | 1.2 | 0.6 | 0.72 |
| 序号 | 服务 名称 | 服务子项 | 内容描述 |  | 投资概算（万元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 单价 | 开发工作量（人·月） | 合计 |
| 12 | 企业需求采集管理 | 信息采集 | 支持网上信息采集、人工录入、扫描和机器识别、批量录入、异类信息导入等多种诉求信息采集方式。 |  | 1.2 | 1.3 | 1.56 |
|  |  | 信息展示 | 根据诉求类型自动将相关信息发布到巴中“科创通”页面上。 |  | 1.2 | 0.7 | 0.84 |
|  |  | 信息查看与对接 | 支持其他企业查看需求榜单，并选择拟承接的企业需求，与对方在平台上进行互动沟通，取得联系方式，在平台管理需求状态。 |  | 1.2 | 0.9 | 1.08 |
|  |  | 信息管理 | 提供统计、分析等附加功能。 |  | 1.2 | 0.9 | 1.08 |
| 13 | 基础系统 | 接口系统 | 使用开放的授权协议，鉴定端对端的身份认证和第三方系统接入。对接口调用频率，调用白名单进行管理以及授权客户端进行管理。 |  | 1.2 | 0.9 | 1.08 |
|  |  |  | 接口安全，接口黑白名单、调用频率限制和接口传输内容加密。 |  | 1.2 | 1.1 | 1.32 |
|  |  |  | 提供科技金融相关接口，科创券查询、科创券申请接口 |  | 1.2 | 0.8 | 0.96 |
|  |  |  | 提供科创服务相关接口，项目征集、一键BP |  | 1.2 | 0.8 | 0.96 |
|  |  |  | 提供培训产品相关接口，培训产品查询、培训日历、培训产品报名、培训详情查询 |  | 1.2 | 0.8 | 0.96 |
|  |  |  | 提供平台统计数据接口，按年度对服务机构入驻情况。产品服务数量统计，对科创金融服务数据及培训数据进行统计 |  | 1.2 | 1.3 | 1.56 |
| 序号 | 服务 名称 | 服务子项 | 内容描述 |  | 投资概算（万元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 单价 | 开发工作量（人·月） | 合计 |
| 13 | 基础系统 | 用户管理 | 实现单位用户、机构用户、个人用户、内部用户账号管理，包括账号查询、账号详情查看、登录日志查看、密码重置，账号启停功能。 |  | 1.2 | 1.4 | 1.68 |
|  |  |  | 用户角色管理，实现自定义角色和对角色权限修改。 |  | 1.2 | 1.1 | 1.32 |
|  |  |  | 对用户登录系统，对登录重试次数进行限制，添加图形验证码或短信验证码的多重验证登录。 |  | 1.2 | 1 | 1.2 |
|  |  |  | 提供用户重置密码和密码找回功能，用户提供注册手机号、组织机构代码等信息找回账号和重置密码 |  | 1.2 | 1.3 | 1.56 |
|  |  | 后台管理 | 管理员通过后台管理系统，实现整个门户网站数据管理。 |  | 1.2 | 2.5 | 3 |
|  |  |  | 后台管理可支持多角色切换功能，用户可通过切换不同的角色实现功能变化。 |  | 1.2 | 1.2 | 1.44 |
|  |  |  | 对代办信息进行提醒并列出代办事项，提供常用的快捷功能。 |  | 1.2 | 0.7 | 0.84 |
| 13 | 基础系统 | 日志管理 | 对登录日志、系统操作日志、业务操作日志进行记录。 |  | 1.2 | 1.3 | 1.56 |
|  |  |  | 管理员可使用IP 地址或者用户唯一标识，关键字对日志进行查询 |  | 1.2 | 1.1 | 1.32 |
|  |  | 短信平台接入 | 在系统流程中的关键节点，需要以短信的形式，将提示信息及时通知给用户。同时某些系统功能（注册、找回密码等）也需要使用短信进行验证。 |  | 1.2 | 0.8 | 0.96 |
|  |  | 邮件系统接入 | 作为短信平台的有效补充，邮件系统在信息长度上有明显优势，因此在通知一些详细信息时，需要使用邮件系统。 |  | 1.2 | 0.8 | 0.96 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  | 113.16 |

| 巴中科技创新云平台（科创通）项目概算总表（云资源需求） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资源类型 | 资源/规格描述 | 投资概算（万元/年） |  |  |
|  |  |  | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 信创主机 | 信创云服务器（单位：实例）规格1：4核/32GB内存/4.5TB高IO存储 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | 信创云服务器（单位：实例）8核/16GB内存/500GB高IO存储 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 安全设备服务 | 虚拟web防火墙（单位：实例） | 1 | 1.3 | 1.3 |
|  |  | 日志审计（单位：年/套） | 1 | 1.3 | 1.3 |
|  |  | 数据库审计（单位：年/套） | 1 | 1.3 | 1.3 |
|  |  | 安全审计（堡垒机）（单位：年/套） | 1 | 1.3 | 1.3 |
|  |  | 负载均衡（单位：年/套） | 1 | 1.3 | 1.3 |
|  |  | VPN（单位：年/套） | 1 | 1.3 | 1.3 |
|  |  | 终端防护（EDR杀毒）（单位：年/套） | 1 | 1.3 | 1.3 |
|  |  | 漏洞扫描（单位：年/套） | 1 | 1.3 | 1.3 |
|  |  | 入侵防御（单位：年/套） | 1 | 1.3 | 1.3 |
| 3 | 密码应用服务 | 服务器密码机（单位：年/套） | 1 | 1.5 | 1.5 |
|  |  | 签名验签服务器（单位：年/套） | 1 | 1.5 | 1.5 |
|  |  | 数据库加解密系统 （单位：年/套） | 1 | 1.2 | 1.2 |
|  |  | 智能密码钥匙（USBKey+个人数字证书（支持ca认证））（单位：年/套） | 20 | 0.025 | 0.5 |
| 小计 |  |  |  |  | 19.4 |
| 巴中科技创新云平台（科创通）项目概算总表（其他费用） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 系统 | 投资概算（万元/年） |  |  |
|  |  |  | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 三级等保测评 | 科创通平台 | 1 | 6 | 6 |
| 2 | 商密测评和密码应用方案评估 | 科创通平台 | 1 | 8 | 8 |
| 小计 |  |  |  |  | 14 |